Projektbeginn: 01.12.2014
Projektende: 22.05.2015
Virtual Private Network
R. Warrior und Partner Consulting
Projektdokumentation
Dieses Dokument erläutert die Erstellung, Benutzung und Vorgehensweise eines virtuellen privaten Netzwerkes.
2015
Auftraggeber:
Anna Nass, Rainer Stoff
R. WARRIOR UND PARTNER CONSULTING
Fucking 42, 5121 Österreich
Auftragnehmer:
Louis Ritter, Maximilian Netter, Ramon Fischer
WIR-MACHEN-DAS GmbH
Hildastraße 24, 69226 Nußloch

2015
# 1 Erläuterung Projektauftrags
## 1.1 Projektumfeld
Die R. Warrior und Partner Consulting ist ein kleines Unternehmen, welches Kunden europaweit in finanz- und steuerrechtlichen Angelegenheiten berät. Der Großteil der Mitarbeiter ist im Außendienst tätig und deshalb sind sie auf eine sichere Kommunikationsstruktur angewiesen.
Die R. Warrior und Partner Consulting hat ihr Unternehmen ins Ausland expandiert und hat somit einen Standort in Fucking, Österreich und einen in Hamburg, Deutschland.

Die wir-machen-das GmbH hat sich darauf spezialisiert Firmennetzwerke und Netzwerkkomponenten für Geschäftskunden einzurichten. Darüber hinaus werden Wartungen des Netzwerkes, sowie Mitarbeiterschulungen als Service angeboten.
In dem Projekt, welches von Frau Anna Nass und Herr Rainer Stoff - der R. Warrior und Partner Consulting - in Auftrag gegeben wurde, soll eine VPN-Verbindung zwischen dem Firmenstandort und den Außendienststellen und zwischen den Firmenstandorten aufgebaut werden. Es soll die Möglichkeit bestehen, das System um eine VoIP-Applikation zu erweitern. Dazu wird die vorhandene Hardware des Heinrich-Hertz-Berufskollegs in Düsseldorf eingesetzt.
Für die Realisierung des Projekts wird „openVPN“ zum Einsatz kommen, welches auf die jeweiligen Server mit „Debian Jessie“ installiert wird.
Die Anzahl der im Netzwerk vorhandenen Clients fluktuiert, je nach dem wie viele mobile Geräte sich mit dem Netzwerk verbinden.
Für jeden Standort stehen eine 100Mbit-Standleitung und jeweils 2 öffentliche statische IP-Adressen zur Verfügung. Für eine sichere und stabile Verbindung zwischen beiden Standorten werden öffentliche IP-Adressen unserer Sponsoren Mesh und Isis/Vodafone verwendet.
## 1.2 Aufgabenstellung
Außendienstmitarbeiter der Firma R. Warrior und Partner Consulting sind auf eine sichere Kommunikation mit dem Hauptstandort der Firma angewiesen. Daher bietet es sich eine VPN-Verbindung einzurichten, die die Endgeräte der Mitarbeiter mit dem Hauptstandort verbindet.
Die Administration des VPNs soll ohne Mehraufwand möglich sein. Für diese Anforderungen soll eine kostengünstige Lösung gefunden werden. An der bereits vorhandenen Architektur soll so wenig wie möglich verändert werden. Der Neukauf von Hard- und Software soll auf das Notwendigste beschränkt sein. Der Schwerpunkt dieses Projekts liegt auf der Sicherheit des VPNs gegen unbefugten Zugriff.
# 2 Definitionsphase
## 2.1 Ist-Analyse
Das Netzwerk der R. Warrior und Partner Consulting besteht aus 10 Servern, 50 Thin- Clients sowie 50 Laptops. Das Portfolio an Betriebssystemen besteht aus mehreren Linux-Distributionen: Kanotix, FreeBSD, openIndiana und openSUSE. Darüber hinaus sind Smartphones und Tablets im Einsatz, auf denen Android installiert ist.
### 2.1.1 Verfügbare Hard- und Software:
Nachfolgend eine übersichtliche Tabelle über die Hard- und Software, die uns zur Verfügung steht:
Hardware
Art	Beschreibung
Computername
Grafikkarte
Soundkarte
Festplatten

Software
Bezeichnung	Beschreibung
Clonezilla 2.3.1-18	Ein Backup-Programm, um Festplatten 1 zu 1 zu klonen.
Ghost	Ein Programm mit dem Backups erstellt und auf FTP-Servern und NAS Systemen ausgelagert werden können.
Debian Jessie	Das Betriebssystem, auf der die Programme installiert werden. Es stellt sozusagen das „Herzstück“ des Projektes dar.
DHCP	DHCP (= Dynamic Host Configuration Protocol) wird verwendet, um neue Endgeräte komfortabel mit dem Netzwerk zu verbinden.
IPtables	Dieses Programm wird verwendet, um Ports zu blockieren oder weiterzuleiten. Damit wird gewährleistet, dass unbefugte von außerhalb nicht in das Netzwerk eindringen können.
openVPN	Ein Dienst der eine sichere und stabile VPN-Verbindung zur Verfügung stellt.

## 2.2 Projektziele
Sachziel
Text
Terminziel
Das Projekt muss bis zum 22.05.2015 fertiggestellt werden, die Projektabnahme ist am 28.05.2015.
Kostenziel
Die Kosten des Projektes sollen so niedrig wie möglich gehalten werden, Ziel ist es das keine Kosten für Hard- und Software entstehen.
### 2.2.1 Abweichungen vom Projekt
Wir haben das neue Debian 8 verwendet anstatt der veralteten Version 7.
### 2.2.2 Durchführbarkeitsanalyse
Text
## 2.3 Soll-Konzept
Auf Basis dieser Anforderungen ergeben sich folgende Aufgaben:
- Einrichtung einer Site-to-Site-VPN-Verbindung mithilfe öffentlicher IP-Adressen unserer Sponsoren Mesh und Isis/Vodafone
- Einrichtung einer End-to-Site-VPN-Verbindung
- Performance-Betrachtung zwischen den Systemen
- Betriebsdokumentation als Wartungsanleitung bzw. für die Weitergabe an die Administratoren der R. Warrior und Partner Consulting.
# 3 Planungsphase
## 3.2 Projektstrukturplan
Siehe Projektplan.html
## 3.3 Qualitätsplan
# 4 Durchführungsphase
## 4.1 Installation und Konfiguration
### 4.1.1 BIOS
Nach dem Hochfahren wird das BIOS-Menü durch drücken der Taste “F10” geöffnet.
Im Menü navigiert man nun zu:
Security → Device Security
Dort müssen der (SATA-)Port 0 und 3 auf “available” und Port 1 auf “hidden” gesetzt werden.
Erläuterung: An Port 0 ist eine 80GB-Festplatte angeschlossen, auf der das Server-Betriebssystem installiert wird. An Port 1 ist eine 250GB-Festplatte angeschlossen, auf der Sicherungen der ersten Festplatte gespeichert werden. An Port 1 ist eine weitere Festplatte angeschlossen, auf der Windows 7 installiert ist, wobei diese ausschließlich von Schülern des HHBKs verwendet wird. Dieser Port wird ausgeblendet, um vorzubeugen, dass diese Festplatte nicht logisch zerstört wird.
### 4.1.2 Festplatten
Bild von df -hT? Oder cfdisk?
### 4.1.3 Server-Betriebssystem
#### 4.1.3.1 Debian Jessie x64 (Textbasiert)
Zur Installation von Debian Jessie x64 wird die Experten-Installation verwendet.
Dort werden die benötigten Komponente installiert sowie die Nutzer root und vpn angelegt. Nach dem partitionieren der Festplatten wird das Kernel installiert und der MBR sowie der Paketmanager installiert und konfiguriert.
### 4.1.4 Konfigurieren der VPN-Verbindung
Zur Verbindung mit dem öffentlichen Netz, müssen die Server auf die entsprechenden Ports gepatcht werden.
Danach werden die entsprechenden IP-Konfigurationen für das Mesh und Vodafone Netz vorgenommen und der DNS Server des CCC eingetragen.
Aus Sicherheitsgründen wird das Programm fail2ban installiert. IPTables und NAT müsse eingerichtet werden, sowie der DHCP server.
Nach der Installation von OpenVPN wurden Zertifikate erstellt, welche ein sicheres Login von Clients auf den Server ermöglichen sollen.
### 4.1.5 Client-Betriebssysteme
#### 4.1.5.1 Debian-Derivat: Kanotix Dragonfire x64 (KDE-Desktop)
Text
#### 4.1.5.2 BSD-Derivat: FreeBSD x64 (KDE-Desktop)
Text
#### 4.1.5.3 Solaris-Derivat: openIndiana x64 (GNOME-Desktop)
Text
#### 4.1.5.4 SUSE-Derivat: openSUSE x64 (KDE-Desktop)
Text
## 4.2 Konfiguration des Bootmenüs
Text
## 4.3 Wahl und Installation der Anwendungsprogramme
Text
## 4.4 Messen der Leistungsaufnahme
Text
## 4.5 Leistungstest
Text
## 4.6 Fehlerberichte
Schulproxy lässt sich nicht tunneln
openVPN-Daemon kein log
# 5 Abschlussphase
## 5.1 Fachlicher Soll-Ist-Vergleich
Es besteht eine Site-to-Site Verbindung zwischen den beiden Netzwerken Vodafone und Mesh. Es ist auch möglich das sich die Clients mit den Servern aus dem anderen Netzwerk verbinden können. Die Technische Betriebsdokumentation zur Wartung des Systems wird zum 22.05.2015 an den Auftraggeber geliefert.
## 5.2 Zeitlicher Soll-Ist-Vergleich
Text
## 5.3 Verbesserungsmöglichkeiten
Text
# 6 Quellen
## 6.1 Programme
vim:
Link
## 6.2 Informationen
Bla:
Link
# 7 Anlagenverzeichnis
## 7.1 Arbeitszeitplan (18.05. - 22.05.2015)
Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
07:45 – 12:10	09:30 - 14:05	07:45 – 12:55	07:45 – 15:45	07:45 – 12:55
04:25 h	04:35 h	05:10 h	08:00 h	05:10 h

## 7.2 Arbeitspakete
Siehe Seite 13 bis 23.
Nr. 01	Virtual Private Network
Durchführung: / Installation und Konfiguraton von Debian Jessie	Beginn: / 18.05.2015	Ende: / 18.05.2015		Arbeitszeit: / 02:00 h	Leiter: / Louis Ritter
				Pufferzeit: / 02:25 h
Ergebnisse: / Ein funktionierendes Server-Setup, welches auf Debian Jessie basiert.
Tätigkeiten: / Einrichtung eines USB-Sticks mit Debian Jessie x64 (Net-Install) / Die nötigsten Pakete installiert
Voraussetzungen: / Computer / USB-Stick mit Debian Jessie x64 (Net-Install) / Internetzugang
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 02	Virtual Private Network
Durchführung: / Konfiguration des DHCP-Programms	Beginn: / 19.05.2015	Ende: / 19.05.2015		Arbeitszeit: / 00:30 h	Leiter: / Maximilian Netter
				Pufferzeit: / 00:30 h
Ergebnisse: / Ein funktionierende Konfiguration des DHCP-Programms.
Tätigkeiten: / Einrichtung der Schnittstelle „eth0“ mit einer statischen IP-Adresse und einer Subnetzmaske / Zuweisung der Schnittstelle für DHCP / Einrichtung der Schnittstelle zum WAN / Eintragung eines DNS-Servers / Definition des Addresspools
Voraussetzungen: / Computer mit installiertem Debian Jessie. / Paket “isc-dhcp-server” / Kenntnisse für die Benutzung von “vim”.
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 03	Virtual Private Network
Durchführung: / Konfiguration von NAT	Beginn: / 19.05.2015	Ende: / 19.05.2015		Arbeitszeit: / 01:00 h	Leiter: / Ramon Fischer
				Pufferzeit: / 00:30 h
Ergebnisse: / Eine funktionierende Internetverbindung mithilfe von NAT.
Tätigkeiten: / NAT permanent im System aktivieren und konfigurieren.
Voraussetzungen: / Computer mit installiertem Debian Jessie. / Paket „iptables-persistent“ / Kenntnisse für die Benutzung von “vim”.
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 04	Virtual Private Network
Durchführung: / Installation und Konfiguration von OpenVPN	Beginn: / 19.05.2015	Ende: / 20.05.2015		Arbeitszeit: / 02:05 h	Leiter: / Louis Ritter
				Pufferzeit: / 03:10 h
Ergebnisse:
Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 05	Virtual Private Network
Durchführung: / IPtables einrichten	Beginn: / 20.05.2015	Ende: / 20.05.2015		Arbeitszeit: / 01:00 h	Leiter: / Ramon Fischer
				Pufferzeit: / 01:00 h
Ergebnisse: / Erfolgreiche Überbrückung einer Internetverbindung über die Netzwerkschnittstelle „eth1“. / Freigabe der Ports: / HTTP [80] / HTTPS [443] / SSH [22] / openVPN [1194] / Blockierung von unerwünschten Zugriffen.
Tätigkeiten: / Installation von „iptables-persistent“
Voraussetzungen: / Computer mit installiertem Debian. / Kenntnisse für die Benutzung von “vim”.
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 06	Virtual Private Network
Durchführung: / Greylog	Beginn:	Ende:		Arbeitszeit:	Leiter:
				Pufferzeit:
Ergebnisse:
Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 07	Virtual Private Network
Durchführung: / DNS	Beginn:	Ende:		Arbeitszeit:	Leiter:
				Pufferzeit:
Ergebnisse:
Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 08	Virtual Private Network
Durchführung: / Radius-Server	Beginn:	Ende:		Arbeitszeit:	Leiter:
				Pufferzeit:
Ergebnisse:
Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 09	Virtual Private Network
Durchführung: / Automatisierte Konfiguration	Beginn:	Ende:		Arbeitszeit:	Leiter:
				Pufferzeit:
Ergebnisse:
Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in:

Nr. 10	Virtual Private Network
Durchführung: / Hochverfügbarkeit	Beginn:	Ende:		Arbeitszeit:	Leiter:
				Pufferzeit:
Ergebnisse:
Tätigkeiten:
Voraussetzungen:
Unterschrift Projektleiter/in:			Unterschrift Leiter/in: